ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТЧЁТ

по практической работе

Фаза 1 «Выбор концепции проекта»

Тема: «Система аренды автомобилей»

Выполнила команда студентов группы 19:

Владислав Гаврилов

Виталий Баранов

Елена Дроздова

Антон Гамидов

Период выполнения: 01.10.2026–06.10.2026

Воронеж

2026

1. Постановка задачи и организация работы

Цель Фазы 1 — выбрать концепцию программного проекта, которая будет использоваться в последующих фазах практической работы. В соответствии с исходным заданием необходимо сформировать не менее четырёх концепций и не менее четырёх критериев, получить экспертные оценки каждого участника, определить наиболее подходящую альтернативу методом нечёткого коллективного TOPSIS и методом чёткого коллективного МАИ, а затем сопоставить результаты и сделать вывод.

Команда состоит из четырёх человек: Владислав, Виталий, Елена и Антон. Выполнение работы командой из четырёх человек согласовано с преподавателем. Для всех работ Фазы 1 выполнена декомпозиция на задачи, зафиксированы периоды выполнения, ориентировочные чистые трудозатраты и роли участников в матрице RACI.

При выборе альтернатив дополнительно учитывалось, что далее проект должен быть достаточно компактным и позволять сформировать 10–15 Use Cases, выполнить оценки COSMIC Function Points и Use Case Points, экспертно оценить трудозатраты и провести календарно-ресурсное планирование.

2. Альтернативные концепции проекта

Для сравнения сформированы четыре концепции сопоставимого масштаба. Все варианты являются программными системами с несколькими пользовательскими ролями, понятными бизнес-процессами и достаточной функциональностью для дальнейших фаз.

Таблица 1 — Альтернативные концепции проекта

| Код | Концепция | Краткое содержание | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Система аренды автомобилей | Каталог автомобилей; проверка доступности; бронирование; договор; оплата; выдача и возврат; фиксация повреждений; обслуживание автопарка. | 10–15 Use Cases |
| A2 | Информационная система автосервиса | Клиенты; автомобили; запись; заказ-наряды; мастера; работы; запчасти; склад; расчёт стоимости; отчётность. | 10–15 Use Cases |
| A3 | Система учёта и анализа личных финансов | Доходы; расходы; категории; бюджеты; цели; аналитика; отчёты; напоминания; импорт операций. | 10–15 Use Cases |
| A4 | Система управления фитнес-клубом | Клиенты; абонементы; тренеры; расписание; запись на занятия; посещения; платежи; отчётность. | 10–15 Use Cases |

3. Критерии выбора

Для оценки альтернатив сформированы шесть критериев. Критерии C1, C2, C3, C5 и C6 являются критериями выгоды (MAX): чем выше значение, тем предпочтительнее альтернатива. Критерий C4 является критерием затрат (MIN): чем ниже сложность реализации, тем предпочтительнее проект.

Таблица 2 — Критерии оценки

| Код | Критерий | Тип | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Практическая полезность | MAX | Полезность и реалистичная востребованность продукта. |
| C2 | Функциональная наполненность | MAX | Разнообразие функций, ролей и бизнес-процессов. |
| C3 | Удобство формирования Use Cases | MAX | Возможность выделить 10–15 самостоятельных сценариев. |
| C4 | Сложность реализации | MIN | Трудность разработки; меньшая сложность предпочтительнее. |
| C5 | Удобство оценки и планирования | MAX | Пригодность для COSMIC, UCP, экспертной оценки и планирования. |
| C6 | Наглядность и понятность | MAX | Понятность предметной области, ролей и сценариев. |

4. Экспертное оценивание

Каждый участник команды оценивает важность критериев и альтернативы по каждому критерию по десятибалльной шкале. Для критериев типа MAX больший балл означает более высокую предпочтительность. Для C4 балл отражает именно сложность, поэтому меньший балл является лучшим.

Исходное задание ориентировано на три экспертные оценки. Поскольку преподавателем разрешена команда из четырёх человек, для нечёткого TOPSIS четырёхэлементный набор оценок преобразован в трёхточечную оценку (L; M; U): L — минимальная оценка, M — медиана четырёх оценок, U — максимальная оценка. При четырёх значениях медиана равна среднему двух центральных оценок после упорядочивания. Такой способ сохраняет пессимистическую, ожидаемую и оптимистическую интерпретацию и учитывает мнения всех четырёх участников.

Таблица 3 — Индивидуальная оценка важности критериев

| Эксперт | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владислав | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Виталий | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Елена | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Антон | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |

Таблица 4 — Трёхточечные оценки важности критериев

| Критерий | L | M | U | Нечёткий вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 8 | 8,5 | 9 | (0,80; 0,85; 0,90) |
| C2 | 7 | 8 | 8 | (0,70; 0,80; 0,80) |
| C3 | 8 | 8,5 | 9 | (0,80; 0,85; 0,90) |
| C4 | 7 | 7 | 8 | (0,70; 0,70; 0,80) |
| C5 | 8 | 9 | 9 | (0,80; 0,90; 0,90) |
| C6 | 7 | 7 | 8 | (0,70; 0,70; 0,80) |

Пример агрегирования: для C1 получены оценки 9, 8, 9 и 8. После упорядочивания имеем 8, 8, 9, 9, поэтому L = 8, M = (8 + 9) / 2 = 8,5, U = 9. Соответствующий нечёткий вес равен (0,80; 0,85; 0,90).

Таблица 5.1 — Экспертные оценки альтернатив по C1 «Практическая полезность»

| Альт. | Владислав | Виталий | Елена | Антон | (L; M; U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | 9 | 8 | 9 | (8; 9; 9) |
| A2 | 9 | 8 | 9 | 8 | (8; 8,5; 9) |
| A3 | 8 | 9 | 8 | 8 | (8; 8; 9) |
| A4 | 8 | 8 | 7 | 8 | (7; 8; 8) |

Таблица 5.2 — Экспертные оценки альтернатив по C2 «Функциональная наполненность»

| Альт. | Владислав | Виталий | Елена | Антон | (L; M; U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | 8 | 9 | 8 | (8; 8,5; 9) |
| A2 | 9 | 9 | 8 | 9 | (8; 9; 9) |
| A3 | 8 | 8 | 8 | 7 | (7; 8; 8) |
| A4 | 8 | 7 | 8 | 8 | (7; 8; 8) |

Таблица 5.3 — Экспертные оценки альтернатив по C3 «Удобство формирования Use Cases»

| Альт. | Владислав | Виталий | Елена | Антон | (L; M; U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | 9 | 9 | 8 | (8; 9; 9) |
| A2 | 9 | 8 | 9 | 9 | (8; 9; 9) |
| A3 | 8 | 8 | 9 | 8 | (8; 8; 9) |
| A4 | 8 | 8 | 8 | 9 | (8; 8; 9) |

Таблица 5.4 — Экспертные оценки альтернатив по C4 «Сложность реализации»

| Альт. | Владислав | Виталий | Елена | Антон | (L; M; U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 6 | 6 | 7 | 6 | (6; 6; 7) |
| A2 | 7 | 7 | 7 | 6 | (6; 7; 7) |
| A3 | 5 | 5 | 6 | 5 | (5; 5; 6) |
| A4 | 5 | 6 | 5 | 5 | (5; 5; 6) |

Таблица 5.5 — Экспертные оценки альтернатив по C5 «Удобство оценки и планирования»

| Альт. | Владислав | Виталий | Елена | Антон | (L; M; U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | 9 | 8 | 9 | (8; 9; 9) |
| A2 | 9 | 8 | 9 | 9 | (8; 9; 9) |
| A3 | 8 | 8 | 8 | 8 | (8; 8; 8) |
| A4 | 8 | 7 | 8 | 8 | (7; 8; 8) |

Таблица 5.6 — Экспертные оценки альтернатив по C6 «Наглядность и понятность»

| Альт. | Владислав | Виталий | Елена | Антон | (L; M; U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | 8 | 9 | 9 | (8; 9; 9) |
| A2 | 8 | 8 | 8 | 9 | (8; 8; 9) |
| A3 | 9 | 9 | 8 | 8 | (8; 8,5; 9) |
| A4 | 8 | 9 | 8 | 8 | (8; 8; 9) |

5. Нечёткий коллективный TOPSIS

Для первого способа выбора использован нечёткий коллективный TOPSIS с треугольными нечёткими числами. Расчёт выполнен по четырём этапам: нормализация оценок, учёт нечётких весов критериев, вычисление расстояний до положительно и отрицательно идеального решений, определение коэффициента близости.

Для MAX:  r_ij = (l_ij / u_j*,  m_ij / u_j*,  u_ij / u_j*)

Для MIN:  r_ij = (l_j− / u_ij,  l_j− / m_ij,  l_j− / l_ij)

После нормализации каждый компонент оценки умножается на соответствующий компонент нечёткого веса критерия. Расстояние между двумя треугольными нечёткими числами определяется вершинным расстоянием:

d(A,B) = √(((l1−l2)^2 + (m1−m2)^2 + (u1−u2)^2) / 3)

Положительно идеальное решение задаётся точкой (1; 1; 1), отрицательно идеальное — точкой (0; 0; 0). Для каждой альтернативы суммируются расстояния по всем критериям: D+ — до положительно идеального решения, D− — до отрицательно идеального решения. Итоговый коэффициент близости определяется выражением:

CC_i = D_i− / (D_i+ + D_i−)

Чем больше CC, тем выше итоговая предпочтительность альтернативы.

Пример для A1 по C1. Трёхточечная оценка A1 равна (8; 9; 9), максимальная верхняя граница по C1 равна 9, поэтому нормализованная оценка составляет (0,8889; 1; 1). После умножения на вес C1 (0,80; 0,85; 0,90) получаем (0,7111; 0,8500; 0,9000). Вклад данного критерия в расстояния составляет приблизительно d+ = 0,1966 и d− = 0,8243. Аналогичные действия выполняются для всех альтернатив и критериев; полный расчёт приведён в книге Excel.

Таблица 6 — Итог нечёткого коллективного TOPSIS

| Место | Альт. | Концепция | D+ | D− | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Система аренды автомобилей | 1,5869 | 4,5185 | 0,7401 |
| 2 | A2 | Информационная система автосервиса | 1,6455 | 4,4675 | 0,7308 |
| 3 | A3 | Система учёта и анализа личных финансов | 1,6718 | 4,4164 | 0,7254 |
| 4 | A4 | Система управления фитнес-клубом | 1,7835 | 4,3152 | 0,7076 |

По методу TOPSIS первое место занимает A1 — «Система аренды автомобилей», CC = 0,7401. Вторая альтернатива A2 имеет CC = 0,7308. Разница невелика, поэтому A2 является конкурентоспособным вариантом, однако A1 остаётся ближе к положительно идеальному решению.

6. Чёткий коллективный метод анализа иерархий

Для независимой проверки результата применён коллективный метод анализа иерархий (МАИ). Иерархия содержит три уровня: цель «выбрать концепцию проекта», шесть критериев C1–C6 и четыре альтернативы A1–A4.

Для формирования попарных сравнений индивидуальные оценки переведены в шкалу Саати 1–9. Равным оценкам соответствует значение 1; разнице в один балл — 2; в два балла — 3 и т. д., но не более 9. Для C4 направление предпочтения инвертируется, поскольку меньшая сложность является лучшим результатом. Коллективное суждение по каждой паре получено геометрическим средним четырёх индивидуальных суждений:

a_ij(group) = (a_ij(1) · a_ij(2) · a_ij(3) · a_ij(4))^(1/4)

Например, при сравнении важности C1 и C2 индивидуальные отношения составляют 2, 1, 3 и 1. Коллективное отношение равно (2 · 1 · 3 · 1)^(1/4) ≈ 1,565. Вектор приоритетов определяется методом геометрических средних строк с последующей нормализацией.

Таблица 7 — Веса критериев по коллективному МАИ

| Место | Критерий | Вес | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5 | 0,2442 | Наиболее значим для последующих оценок и планирования. |
| 2 | C3 | 0,2129 | Высокая значимость удобства формирования Use Cases. |
| 3 | C1 | 0,2103 | Высокая значимость практической полезности. |
| 4 | C2 | 0,1344 | Функциональная наполненность имеет средний приоритет. |
| 5 | C4 | 0,0997 | Сложность выступает ограничивающим фактором. |
| 6 | C6 | 0,0985 | Наглядность учитывается, но не доминирует. |

Таблица 8 — Локальные приоритеты альтернатив по критериям

| Альт. | Концепция | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Аренда автомобилей | 0,3287 | 0,2978 | 0,2929 | 0,1817 | 0,3183 | 0,3072 |
| A2 | Автосервис | 0,2715 | 0,3416 | 0,2929 | 0,1356 | 0,3241 | 0,2172 |
| A3 | Личные финансы | 0,2324 | 0,1803 | 0,2071 | 0,3444 | 0,1927 | 0,2583 |
| A4 | Фитнес-клуб | 0,1673 | 0,1803 | 0,2071 | 0,3382 | 0,1650 | 0,2172 |

Согласованность матриц проверяется через максимальное собственное значение λmax, индекс согласованности CI и отношение согласованности CR:

CI = (λmax − n) / (n − 1);    CR = CI / RI

Для матрицы критериев n = 6, RI = 1,24. Получено λmax = 6,00345, CI = 0,00069 и CR = 0,00056. Поскольку CR < 0,10, согласованность является приемлемой. Аналогичная проверка выполнена для всех шести матриц альтернатив.

Таблица 9 — Проверка согласованности коллективных матриц

| Матрица | CR | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Критерии | 0,0006 | Приемлемая |
| Альтернативы по C1 | 0,0002 | Приемлемая |
| Альтернативы по C2 | 0,0002 | Приемлемая |
| Альтернативы по C3 | 0,0000 | Приемлемая |
| Альтернативы по C4 | 0,0007 | Приемлемая |
| Альтернативы по C5 | 0,0002 | Приемлемая |
| Альтернативы по C6 | 0,0000 | Приемлемая |

Таблица 10 — Итог коллективного МАИ

| Место | Альт. | Концепция | Глобальный приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Система аренды автомобилей | 0,2976 |
| 2 | A2 | Информационная система автосервиса | 0,2794 |
| 3 | A3 | Система учёта и анализа личных финансов | 0,2240 |
| 4 | A4 | Система управления фитнес-клубом | 0,1989 |

По МАИ наибольший глобальный приоритет также получила A1 — «Система аренды автомобилей»: 0,2976. Второе место занимает A2 с приоритетом 0,2794.

7. Сопоставление результатов

Таблица 11 — Сопоставление TOPSIS и МАИ

| Альт. | Концепция | TOPSIS CC | Место | МАИ | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Система аренды автомобилей | 0,7401 | 1 | 0,2976 | 1 |
| A2 | Информационная система автосервиса | 0,7308 | 2 | 0,2794 | 2 |
| A3 | Система учёта и анализа личных финансов | 0,7254 | 3 | 0,2240 | 3 |
| A4 | Система управления фитнес-клубом | 0,7076 | 4 | 0,1989 | 4 |

Оба метода дали одинаковый порядок альтернатив: A1 > A2 > A3 > A4. Совпадение результатов двух независимых подходов повышает устойчивость выбора. TOPSIS оценивает относительную близость альтернатив к идеальному решению при нечётких трёхточечных оценках, а МАИ формирует итоговый приоритет через иерархию критериев и попарные сравнения.

Разрыв между A1 и A2 по TOPSIS составляет 0,0093, поэтому информационная система автосервиса также является сильной концепцией. Однако A1 занимает первое место и по МАИ, где её преимущество над A2 составляет 0,0182. Следовательно, система аренды автомобилей обоснованно выбирается для дальнейших фаз.

8. Выбранная концепция и границы MVP

Для дальнейшей работы выбирается A1 — «Система аренды автомобилей». Система предназначена для клиентов проката и сотрудников компании и обеспечивает управление автопарком, доступностью автомобилей, бронированиями, договорами и основным жизненным циклом аренды.

Предварительные функциональные границы MVP:

– регистрация и авторизация клиента;

– просмотр каталога и карточки автомобиля;

– поиск и фильтрация автомобилей;

– проверка доступности на выбранный период;

– создание бронирования;

– изменение и отмена бронирования;

– расчёт стоимости аренды;

– оформление договора;

– оплата аренды;

– выдача автомобиля клиенту;

– приём автомобиля после аренды;

– фиксация повреждений, штрафов и дополнительных начислений;

– управление автомобилями и их статусами;

– учёт технического обслуживания;

– формирование базовой отчётности для сотрудника или администратора.

Данный перечень задаёт границы проекта и подтверждает возможность сформировать 10–15 Use Cases в следующей фазе. Окончательная Use Case-модель будет сформирована отдельно в рамках Фазы 3.

9. Декомпозиция работ, сроки и RACI

Работы Фазы 1 разбиты на отдельные задачи. Для каждой задачи задан период выполнения и ориентировочное суммарное чистое время. Суммарная трудоёмкость Фазы 1 составляет 18,5 чел.-ч. Время является оценочным и используется для фиксации фактической организации командной работы.

Таблица 12 — План выполнения Фазы 1

| № | Задача | Период | Чел.-ч | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установочная встреча и разбор требований | 01.10.2026 | 2,0 | Требования и формат работы |
| 2 | Формирование четырёх концепций | 01.10.2026 | 1,5 | Четыре альтернативы |
| 3 | Формирование и описание критериев | 02.10.2026 | 1,5 | Шесть критериев MAX/MIN |
| 4 | Индивидуальное экспертное оценивание | 02.10.2026 | 2,0 | Оценки четырёх экспертов |
| 5 | Формирование трёхточечных оценок | 03.10.2026 | 0,8 | Треугольные оценки L, M, U |
| 6 | Расчёт нечёткого коллективного TOPSIS | 03.10.2026 | 1,8 | D+, D−, CC и рейтинг |
| 7 | Расчёт коллективного МАИ | 04.10.2026 | 2,0 | Локальные и глобальные приоритеты |
| 8 | Проверка согласованности матриц МАИ | 04.10.2026 | 0,8 | Показатели CR |
| 9 | Сопоставление результатов TOPSIS и МАИ | 05.10.2026 | 1,3 | Сводный рейтинг |
| 10 | Актуализация RACI и журнала трудозатрат | 05.10.2026 | 0,8 | Актуальные роли и трудозатраты |
| 11 | Подготовка отчёта по Фазе 1 | 05–06.10.2026 | 2,0 | Готовый отчёт |
| 12 | Итоговая проверка и командное согласование | 06.10.2026 | 2,0 | Проверенный комплект материалов |

Таблица 13 — Матрица RACI

| Задача | Владислав | Виталий | Елена | Антон | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разбор требований | A/R | R | R | R | Совместная работа |
| Концепции проекта | A/R | C | C | C | Координация альтернатив |
| Критерии | A | C | C | R | Формирование критериев |
| Экспертные оценки | A/R | R | R | R | Каждый даёт свою оценку |
| Трёхточечные оценки | C | A/R | C | I | Агрегация оценок |
| TOPSIS | I | A/R | C | C | Расчёт и проверка TOPSIS |
| МАИ | I | C | A/R | C | Расчёт МАИ |
| Проверка CR | I | C | R | A/R | Проверка согласованности |
| Сопоставление методов | A/R | C | C | C | Формирование общего вывода |
| RACI и трудозатраты | C | I | C | A/R | Актуализация журнала |
| Отчёт | A/R | C | C | C | Сборка итогового текста |
| Итоговая проверка | A | R | R | R | Командное согласование |

В матрице используются обозначения: R (Responsible) — исполнитель; A (Accountable) — участник, отвечающий за конечный результат; C (Consulted) — консультируемый участник; I (Informed) — информируемый участник. Обозначение A/R означает совмещение ответственности и непосредственного выполнения.

Распределение выбрано с учётом разделения аналитической и расчётной работы: Владислав координирует концепции, сопоставление методов и итоговый отчёт; Виталий отвечает за агрегацию трёхточечных оценок и TOPSIS; Елена — за расчёт МАИ; Антон — за критерии, проверку согласованности, RACI и учёт трудозатрат. Экспертные оценки и итоговая проверка выполняются совместно.

10. Используемые средства

Для выполнения расчётной части подготовлена книга Excel «Фаза_1_Расчеты_TOPSIS_МАИ.xlsx». В ней сохранены исходные экспертные оценки, трёхточечные оценки, нормализация и расчёты TOPSIS, матрицы МАИ, показатели согласованности, RACI, трудозатраты и итоговое сопоставление методов. Все итоговые значения в отчёте соответствуют расчётной книге.

LLM использовалась только для формирования первоначального перечня концепций и критериев, что соответствует условиям Фазы 1. Экспертные оценки, расчёты TOPSIS и МАИ, анализ результатов, распределение задач и итоговый выбор зафиксированы как результат работы команды.

11. Заключение

В рамках Фазы 1 сформированы четыре концепции программных проектов и шесть критериев их сравнения. Для каждого критерия и альтернативы зафиксированы экспертные оценки четырёх участников команды. Для нечёткого TOPSIS оценки преобразованы в трёхточечную форму (пессимистическая, ожидаемая и оптимистическая оценки), а для коллективного МАИ сформированы агрегированные матрицы попарных сравнений.

Нечёткий коллективный TOPSIS определил A1 — «Система аренды автомобилей» — как лучшую альтернативу с коэффициентом близости CC = 0,7401. Коллективный МАИ подтвердил тот же выбор: глобальный приоритет A1 равен 0,2976. Все матрицы МАИ имеют CR существенно ниже 0,10, следовательно, уровень согласованности является приемлемым.

По совокупности результатов для дальнейших фаз принимается концепция «Система аренды автомобилей». Она обладает достаточной функциональной наполненностью, естественно декомпозируется на требуемое количество Use Cases, подходит для последующих оценок COSMIC/UCP и календарно-ресурсного планирования и при этом остаётся понятной для демонстрации и защиты.

Приложение А. Структура расчётной книги

– «Методика» — команда, альтернативы, критерии и принятые правила расчёта;

– «Оценки_критериев» — индивидуальные оценки важности и трёхточечные веса;

– «Оценки_альтернатив» — индивидуальные оценки четырёх экспертов по каждой альтернативе и критерию;

– «TOPSIS» — нормализация, взвешенные оценки, расстояния D+ и D−, коэффициенты CC и итоговый рейтинг;

– «МАИ_критерии» — коллективная матрица критериев, веса и проверка CR;

– «МАИ_альтернативы» — коллективные матрицы альтернатив по шести критериям и локальные приоритеты;

– «МАИ_итог» — синтез глобальных приоритетов и итоговый рейтинг;

– «RACI_план» — декомпозиция задач, сроки, трудозатраты и роли;

– «Итог» — сопоставление двух методов и принятое решение.